2020年2月下旬：组建核心团队和合作模式、确定产品定位。

* 2.21前核心团队沟通，确定合作模式和分工；
* 2.28前完成讨论会议，确定产品定位；

2020年3月：完成项目论证和启动。

* 3.5前完成项目需求文档和第一版界面原型；
* 3.10前完成项目论证会议；
* 3.15前确定第一版产品范围；
* 3.20前确定主要技术点研究；
* 3.25前完成项目启动会议；
* 3.31前细化产品需求和设计

2020年4月-5月：组建软件建设团队，进入建设期；

2020年6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的目标用户进行测试）；