**戏精梦游语境项目范围说明书**

1. **项目基本信息**

项目名称：戏精梦游语境 UE/UI设计师**：**牛玉欣

项目经理：高予蜀 测试专家：高清鑫

产品经理：孙童 项目类型：新建项目

技术专家：周弘 日期：2020/03/30

1. **项目的工作范围**
2. 需求分析：根据市场需求以及项目规划编写需求说明、产品说明、设计文档、预算文档、人力资源计划等项目说明文档。
3. 模型设计：进行精确的UI原型设计
4. 软件开发：以用户功能、公共功能、管理员功能为主要模块进行产品编码。
5. 产品测试：测试人员对产品进行全方位测试。
6. 软件维护更新：根据用户量及用户反馈及时进行功能板块更新和bug修复，提高用户体验感。
7. **可交付成果**
8. 完全实现需求的可运行程序及源代码：前端界面代码，后端代码即数据库。
9. 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告。
10. 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告。
11. **约束条件**
12. 政策：工程项目是否符合国家法律法规，是否属于国家支持的。

2.市场：实时观测项目所针对用户圈内的变化，掌握市场的风向，确保项目是否完全迎合受众爱好。

3.公司状况：公司在该项目的资金是否能够正常周转，是否要向银行借贷。是否有足够的人员能保证项目如期完成。

1. **假设前提**
2. 市场情况有变，项目原计划发生变动或取消项目研发
3. 研发人员因故缺勤，项目研发计划改动或进度推迟
4. **项目主要风险**
5. 项目的资金风险：主要是当资金周转出现问题时或者项目预算增加时带来的风险。
6. 项目质量风险：项目实施过程以及完工后的质量保证问题。
7. 项目技术风险：项目开发中遇到的技术难题研发人员能否克服的风险。
8. 项目的市场风险：项目上线后能否迎合市场吸引用户下载使用。